FOX INGENIOUS

PROJECT BOOK

FOX AI TRADING DESK

Vers un desk institutionnel autonome : macro, technique et exécution assistée

VERSION 1.0

Document de référence stratégique et technique — 5 juillet 2026

Préparé pour un usage interne — Feuille de route sur 3 ans

Mahajanga, Madagascar

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I — VISION, STRATÉGIE & MODÈLE D'AFFAIRES	7

1. Vision	8

Ce que le projet n'est pas	8

Ce que le projet est	8

2. Mission	9

Énoncé de mission	9

Piliers opérationnels de la mission	9

3. Valeurs	10

4. Étude de marché	11

Segments de marché	11

Facteurs de marché favorables	11

Facteurs de risque marché	11

5. Analyse concurrentielle	12

Matrice de positionnement	12

6. Opportunité	13

7. Personas	14

Persona 1 — Le Trader Indépendant Sérieux (« Le Discipliné »)	14

Persona 2 — Le Gérant / Trader Semi-Professionnel	14

Persona 3 — Le Développeur-Trader (profil du fondateur)	14

8. Proposition de valeur	15

Canevas de proposition de valeur	15

9. Business Model Canvas	16

10. Roadmap détaillée sur 3 ans (par trimestre)	17

11. Vision à 5 ans	18

12. Vision à 10 ans	19

PARTIE II — ARCHITECTURE TECHNIQUE	20

13. Architecture globale	21

Principes directeurs	21

14. Architecture multi-agents	22

Protocole de communication inter-agents	22

15. Architecture backend	23

Principes d'API	23

16. Architecture IA	24

Choix de modèles	24

Principe de garde-fou	24

17. Architecture base de données	25

Schéma simplifié (extrait)	25

18. Architecture RAG	26

Sources indexées dans le RAG	26

19. Architecture mémoire	27

20. APIs nécessaires	28

21. Sources de données gratuites	29

22. Sources premium futures	30

23. Infrastructure Cloud	31

Principe de sobriété	31

24. Sécurité	32

25. Gestion des utilisateurs	33

26. Authentification	34

27. Tableau des fonctionnalités	35

PARTIE III — PRODUIT, EXPÉRIENCE ET INTELLIGENCE DÉCISIONNELLE	36

28. Cahier des charges MVP	37

Périmètre fonctionnel	37

Hors périmètre MVP	37

Critères de sortie du MVP	37

29. Cahier des charges Version 1	38

Ajouts par rapport au MVP	38

Exigences non fonctionnelles	38

30. Cahier des charges Version Pro	39

31. Cahier des charges Version Institutionnelle	40

32. Design UX/UI (principes)	41

Hiérarchie de l'information à l'écran	41

33. Dashboard principal	42

34. Dashboard Macro	43

35. Dashboard Technique	44

36. Dashboard Portefeuille	45

37. Dashboard Performance	46

38. Architecture de l'Expert Advisor	47

Séquence d'une proposition de trade	47

39. Gestion du risque	48

40. Journal de trading	49

41. Système de scoring	50

42. Système probabiliste	51

43. Intelligence décisionnelle	52

44. Moteur de scénarios	53

PARTIE IV — DÉVELOPPEMENT, ORGANISATION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE	54

45. Plan de développement	55

46. Organisation Git	56

47. Structure du code	57

48. Technologies recommandées	58

49. Budget estimatif	59

50. Business Plan	60

Synthèse	60

Hypothèses de conversion (indicatives, à valider empiriquement)	60

51. Stratégie de lancement	61

52. Plan marketing	62

53. Plan de monétisation	63

54. KPIs	64

55. Analyse des risques	65

56. SWOT	66

57. Prévisions financières	67

58. Stratégie d'expansion	68

59. Planning de recrutement	69

60. Conclusion	70

ANNEXES	71

Annexe A — Glossaire du framework FOX MACRO ANALYSIS	72

Termes techniques (phase 2 — analyse technique)	72

Annexe B — Checklists opérationnelles	73

Checklist — Récap macro quotidien	73

Checklist — Lancement d'une nouvelle version (MVP → V1 → Pro → Institutionnelle)	73

Checklist — Avant toute mise en production touchant l'Expert Advisor (phase 3)	73

Checklist — Revue trimestrielle du Project Book	73

Annexe C — Gabarit de récap hebdomadaire	74

Annexe D — Gouvernance documentaire et contrôle des versions	75

Règles de mise à jour du document	75

Annexe E — Dictionnaire de données (extrait)	76

Table : biais_devise	76

Table : evenements_macro	76

Table : trades	76

Annexe F — Registre des risques détaillé	78

RÉSUMÉ EXÉCUTIF GÉNÉRAL

FOX AI TRADING DESK est un projet à trois phases visant à construire un desk institutionnel d'intelligence artificielle pour le trading : compréhension macroéconomique multi-agents (phase 1), fusion avec la lecture technique de la structure de marché (phase 2), puis exécution assistée via un Expert Advisor sous supervision humaine (phase 3). Le projet s'appuie sur des travaux déjà existants — le framework FOX MACRO ANALYSIS, le journal de trading fox_trading_journal et le dashboard institutionnel basé sur OpenBB — qui réduisent significativement le risque d'exécution par rapport à un projet parti de zéro.

| Question | Réponse synthétique |
| --- | --- |
| Quel problème résout le projet ? | La fragmentation et la lenteur de la veille macroéconomique pour les traders indépendants et semi-professionnels |
| Quelle est la différenciation ? | Architecture multi-agents transparente, probabiliste, extensible vers le technique et l'exécution — contrairement aux signal-bots opaques |
| Quel est le périmètre du MVP ? | Trois agents macro (USD, EUR, JPY), moteur de scénarios v1, dashboard de lecture, journal minimal |
| Quel est l'horizon de la roadmap ? | 3 ans, 12 jalons trimestriels, jusqu'à une Version Institutionnelle en bêta |
| Quel est le principal risque à surveiller ? | La calibration réelle des biais macro (Brier score) avant toute monétisation ou automatisation de l'exécution |
| Quelle est la prochaine étape immédiate ? | Geler le cahier des charges du MVP et développer le premier agent macro (USD) |

COMMENT LIRE CE DOCUMENT ▸ Partie I (chapitres 1-12) : vision, marché et modèle d'affaires — à lire pour comprendre le « pourquoi ». ▸ Partie II (chapitres 13-27) : architecture technique — référence pour toute décision d'implémentation. ▸ Partie III (chapitres 28-44) : produit et intelligence décisionnelle — référence pour le développement fonctionnel. ▸ Partie IV (chapitres 45-60) : exécution, budget et stratégie d'entreprise — référence pour le pilotage. ▸ Annexes : glossaire, checklists et gabarits — référence d'usage quotidien.

# PARTIE I — VISION, STRATÉGIE & MODÈLE D'AFFAIRES

Cette première partie établit les fondations stratégiques du projet FOX AI TRADING DESK : sa raison d'être, le marché sur lequel il s'inscrit, sa proposition de valeur et sa trajectoire de développement sur trois, cinq et dix ans. Elle constitue le socle décisionnel auquel chaque choix technique ultérieur devra pouvoir se rattacher.

# 1. Vision

RÉSUMÉ EXÉCUTIF ▸ FOX AI TRADING DESK vise à démocratiser l'accès à une intelligence de desk institutionnel — la capacité de lire les marchés comme le fait un analyste macro senior d'une banque d'investissement — pour les traders indépendants, les gérants de petite taille et, à terme, les institutions elles-mêmes.

La vision de FOX AI TRADING DESK part d'un constat simple : la majorité des outils de trading grand public se limitent à l'exécution ou à l'analyse technique de surface (indicateurs, patterns graphiques), alors que les décisions qui déplacent réellement les marchés — politique monétaire, inflation, flux de capitaux, positionnement institutionnel, géopolitique — restent l'apanage de desks fermés, coûteux et opaques. FOX AI TRADING DESK ambitionne de combler cet écart en construisant un véritable "AI Trading Desk" : un système multi-agents capable de comprendre l'économie mondiale en continu, de la traduire en scénarios de marché exploitables, puis, dans ses phases ultérieures, de fusionner cette lecture fondamentale avec une lecture technique fine de la structure de marché.

À horizon dix ans, la vision est celle d'un système de raisonnement financier autonome, calibré et auditable, qui ne remplace pas le jugement humain mais l'augmente — en réduisant le temps de synthèse de l'information de plusieurs heures à quelques minutes, et en imposant une discipline probabiliste à des décisions trop souvent émotionnelles.

## Ce que le projet n'est pas

- Ce n'est pas un signal-bot ou un robot de trading automatique livré « boîte noire ».

- Ce n'est pas un simple agrégateur de news ou de calendrier économique.

- Ce n'est pas un produit qui promet des gains garantis — la discipline de gestion du risque reste centrale.

## Ce que le projet est

- Une architecture multi-agents spécialisés, chacun couvrant un domaine (macro, taux, devises, matières premières, technique, risque).

- Un moteur de scénarios qui met à jour en continu une vision probabiliste du marché.

- Un système évolutif conçu pour grandir sur trois phases : analyse fondamentale, analyse technique, exécution assistée.

# 2. Mission

La mission de FOX AI TRADING DESK est de construire, phase après phase, un système d'intelligence artificielle capable de raisonner sur les marchés financiers avec la rigueur d'un analyste institutionnel, la disponibilité d'un système temps réel et la transparence qu'exige toute décision engageant du capital réel.

### Énoncé de mission

MISSION ▸ Fournir en continu une lecture macroéconomique et géopolitique fiable des marchés Forex, obligataires, indiciels et matières premières. ▸ Traduire cette lecture en biais directionnels clairs, documentés et probabilisés. ▸ Fusionner, à terme, cette intelligence fondamentale avec une lecture technique de la structure de marché (Smart Money Concepts). ▸ Assister — jamais remplacer — la décision humaine de trading, avec une gestion du risque intégrée dès la conception.

### Piliers opérationnels de la mission

| Pilier | Description | Indicateur de succès |
| --- | --- | --- |
| Compréhension macro | Surveillance continue des banques centrales, inflation, emploi, croissance, géopolitique | Latence < 15 min entre publication et intégration |
| Rigueur probabiliste | Chaque biais est assorti d'un niveau de confiance et de scénarios alternatifs | Taux de calibration (Brier score) suivi mensuellement |
| Transparence | Chaque conclusion de l'IA est traçable jusqu'à ses sources | 100% des rapports citent leurs sources |
| Évolutivité | Architecture pensée pour intégrer l'analyse technique puis l'exécution | Ajout d'un agent sans refonte du noyau |

# 3. Valeurs

Les valeurs de FOX INGENIOUS et de FOX AI TRADING DESK orientent aussi bien les choix produit que les choix d'architecture. Elles servent de filtre de décision lorsque deux options techniques ou stratégiques sont également valables sur le plan purement fonctionnel.

| Valeur | Ce que cela signifie concrètement |
| --- | --- |
| Rigueur analytique | Aucune conclusion n'est produite sans données sources et sans niveau de confiance associé. |
| Humilité probabiliste | Le système raisonne en scénarios pondérés, jamais en certitudes absolues. |
| Transparence | Chaque agent documente son raisonnement ; aucune boîte noire non auditée. |
| Sobriété technique | Préférer une architecture simple et robuste à une architecture impressionnante mais fragile. |
| Amélioration continue | Le système apprend de ses erreurs passées via un journal de performance structuré. |
| Souveraineté des données | Priorité aux sources ouvertes et à l'hébergement maîtrisé, pour limiter la dépendance à des tiers. |

# 4. Étude de marché

RÉSUMÉ EXÉCUTIF ▸ Le marché cible se situe à la convergence de trois segments en forte croissance : les plateformes de trading assisté par IA, les outils d'analyse macro pour traders indépendants, et les solutions de journalisation/performance. Chacun de ces segments connaît une adoption croissante de l'IA générative, mais aucun acteur ne les combine dans un desk unifié accessible aux traders indépendants.

## Segments de marché

| Segment | Taille indicative | Tendance | Positionnement FOX |
| --- | --- | --- | --- |
| Traders retail Forex/CFD | Plusieurs millions d'utilisateurs actifs mondiaux | Croissance modérée, forte rotation | Cible principale phase 1-2 |
| Outils d'analyse macro pro (Bloomberg, Refinitiv) | Marché institutionnel, tickets élevés | Stable, verrouillé par coûts | Alternative accessible, non substitut direct |
| Assistants IA financiers grand public | Émergent, croissance rapide depuis 2024 | Très forte croissance | Différenciation par spécialisation macro + desk multi-agents |
| Journaux de trading & analytics | Marché de niche mais fidèle | Croissance stable | Intégré nativement (journal FOX) |

## Facteurs de marché favorables

- Démocratisation des API de données macro (FRED, BLS, banques centrales) qui réduit la barrière d'entrée aux données.

- Maturité des modèles de langage permettant un raisonnement macro en langage naturel à coût désormais abordable.

- Frustration croissante des traders indépendants face aux outils fragmentés (un site pour les news, un autre pour les graphiques, un tableur pour le journal).

- Multiplication des Expert Advisors MT5 cherchant une couche de décision plus intelligente que de simples règles techniques.

## Facteurs de risque marché

- Sensibilité réglementaire autour des conseils en investissement automatisés selon les juridictions.

- Concurrence potentielle de grands éditeurs (TradingView, Bloomberg) qui pourraient intégrer des couches IA similaires.

- Dépendance à la qualité et à la disponibilité continue des données macro gratuites.

# 5. Analyse concurrentielle

L'analyse concurrentielle distingue quatre familles d'acteurs : les terminaux institutionnels, les plateformes de charting généralistes, les copy-trading/signal-bots, et les assistants IA financiers émergents.

| Acteur / Catégorie | Forces | Faiblesses | Écart exploitable par FOX |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloomberg Terminal / Refinitiv | Données exhaustives, fiabilité, reconnaissance institutionnelle | Coût prohibitif (>20 000 $/an), complexité d'usage | Accessibilité prix + expérience simplifiée |
| TradingView | Charting excellent, communauté large | Analyse macro superficielle, pas de raisonnement multi-agents | Couche macro/IA absente chez eux |
| Signal-bots / copy-trading | Facilité d'usage, promesse de simplicité | Boîte noire, absence de pédagogie, taux d'échec élevé | Transparence du raisonnement, éducation intégrée |
| Assistants IA financiers génériques (chatbots) | Accessibles, conversationnels | Pas spécialisés marché, pas connectés aux données temps réel ni à un EA | Spécialisation profonde + intégration MT5 |

### Matrice de positionnement

Profondeur analytique ▲ │ Bloomberg/Refinitiv │ ● │ │ ● FOX AI TRADING DESK │ (cible) TradingView ● │ │ Signal-bots ● │ ──────────────────────────┼──────────────────────────▶ │ Accessibilité │

# 6. Opportunité

L'opportunité pour FOX AI TRADING DESK repose sur la conjonction de trois évolutions technologiques et comportementales survenues simultanément : la baisse du coût d'inférence des grands modèles de langage, l'ouverture de nombreuses API de données macroéconomiques, et la montée d'une génération de traders indépendants formés à l'analyse fondamentale (à l'image du framework FOX MACRO ANALYSIS déjà développé) mais dépourvus d'outils pour l'industrialiser.

FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ ▸ Coût d'accès à l'IA générative en baisse continue depuis 2023, rendant un desk IA personnel économiquement viable. ▸ Multiplication des sources de données macro ouvertes (FRED, BLS, banques centrales, calendriers économiques) exploitables par API. ▸ Absence d'acteur combinant macro + technique + exécution dans une seule architecture cohérente et transparente. ▸ Expérience préalable du fondateur sur le framework FOX MACRO ANALYSIS et le journal FOX TRADING JOURNAL, offrant un socle méthodologique déjà validé.

Cette fenêtre favorise une approche progressive : démarrer par un MVP centré sur l'intelligence macro (moins risqué, différenciant, sans dépendance à un broker), puis élargir vers la lecture technique et enfin vers l'exécution assistée, une fois la confiance et les données de performance accumulées.

# 7. Personas

### Persona 1 — Le Trader Indépendant Sérieux (« Le Discipliné »)

| Attribut | Détail |
| --- | --- |
| Profil | 25-45 ans, trade le Forex/Or en swing ou intraday, capital 1 000-50 000 $ |
| Douleur principale | Passe des heures à agréger news, calendriers économiques et graphiques sans vue synthétique |
| Objectif | Obtenir un biais macro fiable en quelques minutes chaque matin |
| Ce qu'il attend de FOX | Un récap quotidien clair, un score de conviction, un historique de performance du biais |

### Persona 2 — Le Gérant / Trader Semi-Professionnel

| Attribut | Détail |
| --- | --- |
| Profil | Gère un compte personnel ou pour un cercle restreint, cherche une rigueur institutionnelle |
| Douleur principale | Pas d'accès à un terminal Bloomberg ; doit reconstituer manuellement les scénarios macro |
| Objectif | Documenter et justifier chaque décision avec un raisonnement traçable |
| Ce qu'il attend de FOX | Rapports exportables, dashboard institutionnel, historique probabiliste |

### Persona 3 — Le Développeur-Trader (profil du fondateur)

| Attribut | Détail |
| --- | --- |
| Profil | Compétences techniques (Python, PHP, bases de données), pratique le trading et le développement |
| Douleur principale | Outils existants fermés, impossibles à personnaliser ou à héberger soi-même |
| Objectif | Construire et faire évoluer son propre desk, avec contrôle total du code et des données |
| Ce qu'il attend de FOX | Architecture modulaire, documentée, extensible, auto-hébergeable |

# 8. Proposition de valeur

RÉSUMÉ EXÉCUTIF ▸ FOX AI TRADING DESK transforme des heures de veille macroéconomique dispersée en une lecture structurée, probabiliste et actionnable du marché — livrée en continu par une architecture multi-agents transparente, extensible vers l'analyse technique puis l'exécution assistée.

## Canevas de proposition de valeur

| Douleur utilisateur | Fonction FOX associée | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Trop de sources à surveiller (banques centrales, calendriers, news) | Agents de veille spécialisés par domaine | Gain de temps, réduction du bruit informationnel |
| Difficulté à synthétiser en un biais exploitable | Moteur de scénarios probabilistes | Décision plus rapide et mieux justifiée |
| Manque de traçabilité des décisions passées | Journal de trading intégré + scoring | Amélioration continue mesurable |
| Outils fermés, non personnalisables | Architecture ouverte, modulaire, auto-hébergeable | Contrôle total, coût maîtrisé |
| Analyse fondamentale et technique déconnectées | Fusion progressive macro + Smart Money Concepts (phase 2) | Vision de marché unifiée |

# 9. Business Model Canvas

| Bloc | Contenu |
| --- | --- |
| Segments clients | Traders indépendants sérieux ; gérants semi-professionnels ; développeurs-traders ; (futur) petites institutions |
| Proposition de valeur | Desk IA multi-agents : macro → technique → exécution assistée, transparent et probabiliste |
| Canaux | Site/portfolio FOX INGENIOUS, communauté trading, contenu éducatif (récaps macro), bouche-à-oreille, réseau de contacts (dont soutien canadien) |
| Relation client | Auto-service avec dashboard, communauté, support direct en phase précoce |
| Sources de revenus | Abonnement SaaS par palier (MVP gratuit → Pro → Institutionnel) ; services de personnalisation ; à terme, partage de performance |
| Ressources clés | Framework FOX MACRO ANALYSIS, code propriétaire multi-agents, données historiques de performance, marque FOX INGENIOUS |
| Activités clés | Développement des agents IA, maintenance des pipelines de données, curation méthodologique, support communauté |
| Partenaires clés | Fournisseurs de données (FRED, calendriers économiques), brokers compatibles MT5, hébergeurs cloud, contacts canadiens pour financement/réseau |
| Structure de coûts | Infrastructure cloud, coûts d'inférence IA, données premium (futures), temps de développement |

# 10. Roadmap détaillée sur 3 ans (par trimestre)

| Trimestre | Jalon | Livrables principaux |
| --- | --- | --- |
| T3 2026 | MVP macro | Agents Macro USD/EUR/JPY, moteur de scénarios v1, dashboard macro basique, Notion sync |
| T4 2026 | MVP élargi | Ajout agents AUD/CAD/GBP/GOLD, journal de trading intégré, scoring de conviction v1 |
| T1 2027 | Version 1 publique | Authentification multi-utilisateurs, rapports exportables PDF, historique probabiliste, premiers retours utilisateurs externes |
| T2 2027 | Fiabilisation | Calibration des scénarios (Brier score), amélioration RAG mémoire, sources premium explorées |
| T3 2027 | Lecture technique v1 | Détection structure de marché (BOS/CHoCH), Order Blocks, Fair Value Gaps sur timeframes clés |
| T4 2027 | Fusion fondamentale/technique | Moteur de fusion macro + technique, dashboard technique complet, backtesting du biais |
| T1 2028 | Version Pro | Multi-comptes, alertes en temps réel, API pour utilisateurs avancés, monétisation Pro |
| T2 2028 | Préparation exécution | Architecture de communication avec Expert Advisor, module de gestion du risque |
| T3 2028 | Exécution assistée (pilote) | Propositions de trades avec validation humaine obligatoire, gestion automatique des SL/TP |
| T4 2028 | Apprentissage & bouclage | Boucle d'apprentissage sur résultats passés, tableau de bord de performance institutionnel |
| T1 2029 | Version Institutionnelle (bêta) | Multi-utilisateurs avancé, journal d'audit complet, conformité renforcée |
| T2 2029 | Consolidation 3 ans | Bilan des 3 phases, plan d'expansion, revue stratégique complète |

Cette feuille de route reste volontairement séquentielle : chaque phase ne démarre que lorsque la précédente a produit des données de performance suffisantes pour justifier l'investissement suivant. Le passage à l'exécution assistée (T3 2028) est conditionné à un historique d'au moins douze mois de scoring de conviction calibré.

# 11. Vision à 5 ans

À cinq ans, FOX AI TRADING DESK vise à être reconnu comme une référence crédible pour les traders indépendants francophones et anglophones cherchant une intelligence macro de qualité institutionnelle. Le système couvre alors l'ensemble du cycle : macro → technique → exécution assistée → apprentissage, avec un historique de performance publiquement auditable.

| Dimension | État visé à 5 ans |
| --- | --- |
| Produit | Suite complète : dashboard macro, technique, portefeuille, performance ; EA connecté |
| Utilisateurs | Communauté active de plusieurs milliers d'utilisateurs, dont un noyau payant Pro/Institutionnel |
| Données | Mix de sources gratuites et premium, pipeline de données propriétaire consolidé |
| Équipe | Passage d'un fondateur unique à une petite équipe (développement, quant, contenu) |
| Revenus | Modèle SaaS multi-palier rentable, premiers revenus de partenariats |

# 12. Vision à 10 ans

À dix ans, l'ambition est que FOX AI TRADING DESK ait dépassé le cadre du produit individuel pour devenir une infrastructure : un socle d'agents IA financiers réutilisable, potentiellement licencié à de petites institutions, fonds familiaux ou brokers souhaitant offrir une couche d'intelligence macro à leurs clients. La marque FOX INGENIOUS se positionnerait alors comme un acteur reconnu de l'IA financière indépendante, avec une gouvernance des données et un historique de calibration probabiliste comme principaux actifs défendables.

JALONS STRUCTURANTS À 10 ANS ▸ Autonomie financière du projet, indépendante de revenus externes. ▸ Diversification des revenus : SaaS, licences B2B, contenu éducatif premium. ▸ Historique de performance calibré sur plusieurs cycles de marché complets. ▸ Possible ouverture à des classes d'actifs supplémentaires (actions, crypto) sur le même socle multi-agents.

# PARTIE II — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Cette partie détaille l'architecture logicielle du système : organisation multi-agents, backend, choix d'infrastructure IA, base de données, mémoire, sécurité et gestion des utilisateurs. Chaque décision d'architecture est justifiée par les contraintes énoncées en Partie I : transparence, modularité, évolutivité vers l'exécution.

# 13. Architecture globale

L'architecture globale se structure en cinq couches, chacune remplaçable indépendamment tant que les contrats d'interface sont respectés. Cette séparation stricte est la condition de l'évolutivité vers les phases 2 et 3 du projet.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ COUCHE PRÉSENTATION │ │ Dashboards (Macro / Technique / Portefeuille / Perf.) │ └───────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ │ API REST / WebSocket ┌───────────────────────────▼───────────────────────────────────┐ │ COUCHE ORCHESTRATION │ │ Orchestrateur d'agents + Moteur de scénarios │ └───────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┘ │ │ │ │ ┌───────▼──────┐┌─────▼─────┐┌──────▼─────┐┌──────▼──────┐ │ Agents Macro ││ Agents FX ││ Agents ││ Agents │ │ (Banques ││ Taux/Or/ ││ Techniques ││ Risque / │ │ Centrales..) ││ Indices ││ (phase 2) ││ Exécution │ └───────┬──────┘└─────┬─────┘└──────┬──────┘└──────┬──────┘ │ │ │ │ ┌───────▼─────────────▼─────────────▼──────────────▼────────┐ │ COUCHE DONNÉES & MÉMOIRE │ │ Base relationnelle + Vector Store (RAG) + Cache temps réel │ └───────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────▼──────────────────────────────────┐ │ COUCHE SOURCES EXTERNES │ │ APIs macro, calendriers, flux prix, Expert Advisor (phase 3) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Principes directeurs

- Chaque agent est un microservice ou module isolé, testable indépendamment.

- L'orchestrateur ne contient aucune logique métier — uniquement du routage et de l'agrégation.

- Toute donnée consommée par un agent est horodatée et sourcée pour garantir la traçabilité.

- Le système reste utilisable en mode « lecture seule » sans jamais nécessiter l'exécution automatique.

# 14. Architecture multi-agents

L'architecture multi-agents répartit la compréhension du marché entre agents spécialisés, chacun responsable d'un domaine circonscrit, à l'image du framework FOX MACRO ANALYSIS existant (bloc politique monétaire, inflation, emploi, croissance, taux, sentiment, géopolitique).

| Agent | Rôle | Sources principales | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent Banques Centrales | Suivi des décisions et discours (Fed, BCE, BoE, BoJ, RBA, BoC) | Communiqués officiels, transcripts | Événementiel + veille continue |
| Agent Inflation/Emploi | CPI, PCE, NFP, chômage par zone | BLS, Eurostat, calendriers macro | Publication officielle |
| Agent Croissance | PIB, PMI, ventes au détail | Instituts statistiques nationaux | Mensuel/trimestriel |
| Agent Taux & Obligataire | Courbes de taux, spreads, anticipations de marché | FRED, marchés à terme | Quotidien |
| Agent Géopolitique | Tensions, sanctions, accords, élections | Presse spécialisée, sources ouvertes | Continu |
| Agent Sentiment/Positionnement | COT reports, indices de volatilité, flux | CFTC, VIX | Hebdomadaire |
| Agent Fusion Macro | Synthèse des agents ci-dessus en biais par devise | Sorties des agents | Continu |
| Agent Technique (phase 2) | Structure de marché, BOS/CHoCH, OB, FVG, liquidités | Flux de prix multi-timeframe | Temps réel |
| Agent Risque (phase 3) | Dimensionnement, SL/TP, exposition globale | Paramètres utilisateur + biais fusionné | Par proposition de trade |
| Agent Exécution (phase 3) | Communication avec l'EA, ouverture/gestion des positions | Agent Risque + Agent Fusion | Par décision validée |

### Protocole de communication inter-agents

Agent Source ──▶ [Événement structuré JSON] ──▶ Bus de messages │ ▼ Orchestrateur (règles de priorité + fenêtre de fraîcheur des données) │ ▼ Agent Fusion Macro (met à jour le scénario courant)

Chaque message inter-agents suit un schéma commun : identifiant de l'agent émetteur, horodatage, niveau de confiance (0-1), source citée, et payload structuré. Ce contrat d'interface unique est ce qui permet d'ajouter un nouvel agent sans modifier l'orchestrateur.

# 15. Architecture backend

Le backend est conçu selon une architecture modulaire orientée services, privilégiant Python pour la logique IA/données et une API REST comme contrat unique avec le frontend, cohérent avec les compétences déjà maîtrisées (Python, PHP, MySQL, Linux).

| Couche | Technologie recommandée | Justification |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | FastAPI (Python) | Performances, typage, documentation OpenAPI automatique |
| Orchestration des agents | Python + file de messages (Redis Streams ou équivalent léger) | Simplicité de déploiement en auto-hébergement |
| Traitement asynchrone | Celery ou tâches planifiées (cron) selon la charge | Découplage des tâches longues (analyses, scraping) |
| Base relationnelle | PostgreSQL | Robustesse, support JSON natif, écosystème mature |
| Vector store (RAG) | pgvector (extension PostgreSQL) ou Chroma | Mutualisation avec la base existante, coût réduit |
| Cache temps réel | Redis | Faible latence pour les cotations et l'état courant du scénario |
| Reverse proxy | Nginx | Cohérent avec l'expérience Apache/Linux déjà acquise |

### Principes d'API

- Toute lecture de données passe par des endpoints versionnés (/api/v1/...).

- Aucune écriture destructrice sans authentification et journalisation.

- Les endpoints critiques (exécution, phase 3) exigent une confirmation explicite côté client.

# 16. Architecture IA

L'architecture IA distingue trois rôles bien séparés pour éviter la confusion fréquente entre « génération de texte » et « raisonnement fiable » : le raisonnement structuré (agents), la génération de rapports (mise en forme), et la vérification (garde-fous).

┌───────────────┐ ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ Collecte de │──▶│ Raisonnement │──▶│ Génération de │ │ données brutes│ │ structuré │ │ rapport / dashboard│ │ (APIs, flux) │ │ (LLM + règles) │ │ (langage naturel) │ └───────────────┘ └────────┬───────┘ └───────────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────┐ │ Garde-fous / │ │ vérification │ │ (cohérence, sources)│ └───────────────────┘

### Choix de modèles

| Usage | Type de modèle | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Synthèse macro / rédaction de rapports | LLM généraliste de haute capacité (via API) | Qualité de raisonnement prioritaire sur la vitesse |
| Classification rapide d'événements (impact haut/moyen/bas) | Modèle léger ou règles heuristiques | Faible coût, exécution fréquente |
| Extraction d'entités (dates, chiffres, devises) | Modèle léger spécialisé NLP | Fiabilité structurée plus importante que la créativité |
| Reconnaissance de structure de marché (phase 2) | Modèles de séries temporelles / règles algorithmiques dédiées | Le LLM n'est pas adapté à la détection de patterns de prix bruts |

### Principe de garde-fou

Aucune sortie d'agent n'est affichée sans passer par une étape de vérification qui contrôle : la présence d'une source, la cohérence avec le scénario précédent (pas de contradiction non expliquée), et le respect du format structuré attendu. Toute incohérence déclenche une mise en quarantaine du message plutôt qu'un affichage silencieux.

# 17. Architecture base de données

Le schéma relationnel s'organise autour de cinq familles de tables, cohérentes avec les bases déjà construites pour le journal de trading (fox_trading_journal) et le workspace Notion.

| Famille de tables | Exemples de tables | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Référentiel marché | instruments, devises, sessions | Décrit les actifs suivis |
| Événements macro | evenements_macro, publications, banques_centrales | Historise chaque donnée macro publiée |
| Scénarios & biais | scenarios, biais_devise, scores_conviction | Stocke l'état probabiliste courant et son historique |
| Trading & performance | trades, journal_entries, resultats | Journal de trading et performance associée |
| Utilisateurs & sécurité | utilisateurs, roles, sessions_auth, logs_audit | Gestion des accès et traçabilité |

### Schéma simplifié (extrait)

utilisateurs (id, email, role, cree_le) │ 1..N ▼ trades (id, utilisateur_id, instrument, sens, taille, sl, tp, biais_id_ref, resultat, cree_le) │ ▼ biais_devise (id, devise, direction, score_conviction, scenario_id_ref, valide_du, valide_au) │ ▼ evenements_macro (id, categorie, devise, impact, source, valeur, valeur_attendue, publie_le)

# 18. Architecture RAG

Le RAG (Retrieval-Augmented Generation) permet aux agents de fonder chaque réponse sur des documents réels — communiqués de banques centrales, récaps hebdomadaires FOX déjà rédigés, historique de scénarios — plutôt que sur la seule mémoire paramétrique du modèle.

Nouvelle question / mise à jour d'agent │ ▼ Recherche vectorielle (embeddings) ── Base de connaissances FOX │ (récaps, communiqués, │ historique de biais) ▼ Documents pertinents (top-k, avec score de similarité) │ ▼ Prompt augmenté = Question + Documents + Contraintes de format │ ▼ Réponse du LLM avec citations explicites des documents utilisés

### Sources indexées dans le RAG

- Récaps hebdomadaires et mensuels FOX (base Notion « Récaps Fondamentaux FOX »).

- Communiqués officiels des banques centrales (texte intégral archivé).

- Historique des scénarios et de leur issue réelle (pour l'auto-évaluation).

- Glossaire méthodologique FOX MACRO ANALYSIS (les neuf blocs d'analyse).

Le choix d'indexer l'historique des récaps FOX déjà produits constitue un avantage concurrentiel direct : la base de connaissances de démarrage n'est pas vide, elle capitalise sur plusieurs mois de travail méthodologique déjà réalisé.

# 19. Architecture mémoire

Le système distingue trois horizons de mémoire, pour éviter qu'un agent ne « oublie » un contexte important ou, à l'inverse, ne s'appuie sur une donnée périmée.

| Horizon | Contenu | Durée de vie | Support technique |
| --- | --- | --- | --- |
| Mémoire courte (contexte de session) | Échanges en cours, requête active | Minutes à heures | Contexte du modèle / cache Redis |
| Mémoire de travail (scénario courant) | Biais actifs, score de conviction courant par devise | Jusqu'à invalidation par nouvel événement | PostgreSQL (table scenarios) |
| Mémoire long terme (connaissance) | Récaps historiques, résultats passés, méthodologie | Permanente, versionnée | Vector store + archives PostgreSQL |

Une règle de péremption explicite est appliquée : un biais macro non revalidé depuis plus de sept jours est automatiquement marqué « à rafraîchir » dans le dashboard, afin d'éviter qu'une conclusion obsolète soit présentée comme actuelle.

# 20. APIs nécessaires

| Domaine | API / Service | Usage |
| --- | --- | --- |
| Données macro US | FRED (Federal Reserve Economic Data) | Séries macro, y compris indices USD alternatifs (ex. DTWEXBGS) |
| Calendrier économique | API de calendrier économique (ex. fournisseurs spécialisés) | Dates et impacts des publications |
| Emploi US | BLS (Bureau of Labor Statistics) | NFP, taux de chômage |
| Cotations Forex/Or/Indices | Flux MT5 ou fournisseur de données de marché | Prix temps réel et historiques |
| Positionnement institutionnel | CFTC Commitment of Traders | Sentiment et positionnement spéculatif |
| Actualités & géopolitique | Agrégateurs de news financières via API | Détection d'événements à fort impact |
| Banques centrales | Sites officiels (Fed, BCE, BoE, BoJ, RBA, BoC) | Communiqués et minutes de réunion |
| Notion | API Notion (MCP déjà intégré) | Synchronisation des récaps et du journal |

# 21. Sources de données gratuites

- FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) — séries macro US et indices USD (DTWEXBGS notamment).

- Sites officiels des banques centrales (Fed, BCE, BoE, BoJ, RBA, BoC) pour les communiqués.

- BLS et Eurostat pour l'emploi et les statistiques européennes.

- CFTC pour les rapports hebdomadaires de positionnement (COT).

- Calendriers économiques gratuits à usage non commercial pour le développement du MVP.

- Flux de démonstration MT5 pour les prix pendant la phase de développement.

La stratégie MVP privilégie exclusivement des sources gratuites afin de valider la méthodologie avant d'engager des coûts de données premium.

# 22. Sources premium futures

| Source premium | Valeur ajoutée | Phase d'introduction envisagée |
| --- | --- | --- |
| Flux de news financières à faible latence (type Bloomberg/Reuters filtré) | Réduction du délai de détection d'événements à fort impact | Version Pro |
| Données de positionnement institutionnel avancées | Granularité accrue du sentiment de marché | Version Pro / Institutionnelle |
| Flux de cotations broker premium (faible latence, tick-by-tick) | Fiabilité de l'exécution en phase 3 | Version Institutionnelle |
| Bases de données géopolitiques structurées | Scoring automatisé du risque géopolitique | Version Pro |

Le passage à une source premium ne doit jamais casser la compatibilité avec la source gratuite équivalente : chaque connecteur de données est conçu comme un module interchangeable (pattern adaptateur).

# 23. Infrastructure Cloud

L'infrastructure cible un déploiement progressif, du serveur unique auto-géré (cohérent avec l'expérience Linux/Apache déjà acquise) vers une architecture cloud élastique lorsque la charge et le nombre d'utilisateurs le justifient.

| Phase | Infrastructure | Justification |
| --- | --- | --- |
| MVP | VPS unique (Ubuntu), Nginx + PostgreSQL + Redis colocalisés | Coût minimal, contrôle total, cohérent avec les compétences existantes |
| Version 1 | VPS séparés : application / base de données ; sauvegardes automatisées | Isolation des pannes, meilleure résilience |
| Version Pro | Cloud managé (conteneurs, auto-scaling sur les pics de charge macro) | Absorber les pics lors des publications macro majeures (FOMC, NFP) |
| Version Institutionnelle | Multi-région, haute disponibilité, plan de reprise après sinistre formalisé | Exigences de continuité de service accrues |

### Principe de sobriété

Chaque montée en gamme d'infrastructure doit être déclenchée par une métrique de charge observée (latence, taux d'erreur, nombre d'utilisateurs concurrents) et non par anticipation seule, afin de maîtriser les coûts durant les phases précoces.

PRINCIPES DE SÉCURITÉ NON NÉGOCIABLES

▸ Chiffrement systématique des données en transit (TLS) et au repos pour les données sensibles.

▸ Aucun secret (clé API, identifiants) en dur dans le code — gestion via variables d'environnement / gestionnaire de secrets.

▸ Journalisation complète de toute action liée à l'exécution de trades (phase 3), avec horodatage et identifiant utilisateur.

▸ Séparation stricte des environnements de développement, de test et de production.

24. Sécurité

| Risque | Mesure de mitigation |
| --- | --- |
| Fuite de clés API | Rotation régulière, coffre-fort de secrets, permissions minimales par service |
| Injection SQL / XSS | Requêtes préparées systématiques, validation stricte des entrées côté API |
| Accès non autorisé à l'exécution (phase 3) | Double validation humaine obligatoire, seuils de risque configurés en dur côté serveur |
| Perte de données | Sauvegardes automatisées chiffrées, tests de restauration périodiques |
| Déni de service sur les endpoints publics | Limitation de débit (rate limiting), pare-feu applicatif |

25. Gestion des utilisateurs

| Rôle | Permissions |
| --- | --- |
| Visiteur | Accès au contenu public (récaps limités, présentation du produit) |
| Utilisateur MVP/Gratuit | Dashboard macro basique, journal personnel limité |
| Utilisateur Pro | Ensemble des dashboards, alertes, export de rapports, API personnelle |
| Utilisateur Institutionnel | Multi-comptes, gestion d'équipe, journal d'audit complet |
| Administrateur FOX | Gestion des agents, supervision des données, support |

Le modèle de rôles est conçu pour rester simple en phase MVP (deux rôles seulement : utilisateur / administrateur) et s'enrichir progressivement, plutôt que de sur-concevoir un système de permissions complexe avant d'avoir des utilisateurs réels.

# 26. Authentification

| Mécanisme | Usage |
| --- | --- |
| Email + mot de passe (hashage Argon2/bcrypt) | Authentification de base MVP |
| Jetons JWT à courte durée + refresh token | Sessions API sécurisées |
| Authentification à deux facteurs (TOTP) | Obligatoire à partir de la Version Pro |
| OAuth (Google / GitHub) | Simplifie l'inscription en Version 1 |
| Clés API personnelles | Pour les utilisateurs Pro consommant l'API FOX |

La 2FA devient obligatoire dès qu'un compte est relié à un Expert Advisor (phase 3), afin de limiter le risque d'accès non autorisé à une fonctionnalité pouvant engager du capital réel.

# 27. Tableau des fonctionnalités

| Fonctionnalité | MVP | V1 | Pro | Institutionnelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Récap macro quotidien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dashboard macro (biais par devise) | ✔ (limité) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Journal de trading | ✔ (basique) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Score de conviction & historique | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapports exportables PDF | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dashboard technique (BOS/CHoCH/OB/FVG) | — | — | ✔ | ✔ |
| Alertes temps réel | — | — | ✔ | ✔ |
| API personnelle | — | — | ✔ | ✔ |
| Connexion Expert Advisor | — | — | — | ✔ |
| Gestion automatique des positions | — | — | — | ✔ |
| Multi-comptes / multi-utilisateurs | — | — | — | ✔ |
| Journal d'audit complet | — | — | — | ✔ |

# PARTIE III — PRODUIT, EXPÉRIENCE ET INTELLIGENCE DÉCISIONNELLE

Cette partie traduit l'architecture en produit concret : cahiers des charges par version, principes d'expérience utilisateur, dashboards, puis les composants qui portent l'intelligence de décision proprement dite — scoring, moteur de scénarios, gestion du risque et journal de trading.

# 28. Cahier des charges MVP

RÉSUMÉ EXÉCUTIF ▸ Le MVP a un objectif unique : prouver que le moteur macro multi-agents produit des biais directionnels plus fiables et plus rapides qu'une veille manuelle, sur un périmètre restreint de devises.

### Périmètre fonctionnel

- Agents macro sur USD, EUR, JPY (trois économies aux données les plus disponibles gratuitement).

- Moteur de scénarios v1 : un biais directionnel par devise, avec score de conviction simple (faible/moyen/fort).

- Dashboard macro basique en lecture seule.

- Journal de trading minimal (saisie manuelle, sans import MT5 automatique).

- Authentification simple email/mot de passe, rôle unique utilisateur.

### Hors périmètre MVP

- Analyse technique (BOS, CHoCH, Order Blocks, FVG).

- Connexion à un Expert Advisor.

- Sources de données premium.

- Multi-utilisateurs avancé ou gestion d'équipe.

### Critères de sortie du MVP

1. Le moteur produit un biais quotidien pour chacune des trois devises pendant au moins quatre semaines consécutives sans interruption.

2. Le score de conviction est documenté et comparé a posteriori à l'évolution réelle du marché.

3. Au moins un utilisateur externe (hors fondateur) valide l'utilité du dashboard.

# 29. Cahier des charges Version 1

### Ajouts par rapport au MVP

- Extension à AUD, CAD, GBP et à l'Or (XAU), en cohérence avec le framework FOX MACRO ANALYSIS déjà en place.

- Import automatique des trades depuis MT5.

- Rapports exportables en PDF (récap hebdomadaire et mensuel).

- Historique de performance des biais, avec calcul du taux de réussite directionnel.

- Authentification OAuth en complément de l'email/mot de passe.

### Exigences non fonctionnelles

| Exigence | Cible |
| --- | --- |
| Disponibilité du dashboard | ≥ 99% en heures de marché actives |
| Latence de mise à jour d'un biais après publication macro | < 15 minutes |
| Temps de génération d'un rapport PDF | < 10 secondes |

# 30. Cahier des charges Version Pro

- Introduction du dashboard technique : structure de marché, BOS, CHoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps sur les principales paires suivies.

- Moteur de fusion macro + technique produisant un score de conviction combiné.

- Alertes en temps réel (push/email) sur changement de biais ou détection technique majeure.

- API personnelle pour les utilisateurs souhaitant intégrer FOX à leurs propres outils.

- Authentification à deux facteurs obligatoire.

- Sources premium partiellement intégrées (news basse latence, positionnement institutionnel avancé).

# 31. Cahier des charges Version Institutionnelle

- Connexion complète à l'Expert Advisor : proposition, validation et gestion automatique des positions.

- Gestion du risque paramétrable par compte (exposition maximale, corrélation entre positions).

- Multi-comptes et gestion d'équipe (plusieurs utilisateurs, rôles différenciés).

- Journal d'audit complet : toute action, humaine ou automatisée, est traçable et exportable.

- Infrastructure haute disponibilité, plan de reprise après sinistre documenté.

- Boucle d'apprentissage sur les résultats passés pour ajuster le poids des agents dans la fusion.

Cette version constitue l'aboutissement des trois phases décrites en introduction du projet et ne doit être développée qu'une fois les versions précédentes stabilisées et leur performance validée sur au moins un cycle de marché complet.

# 32. Design UX/UI (principes)

PRINCIPES DIRECTEURS UX/UI ▸ Clarté avant densité : chaque écran répond à une seule question principale (« Quel est mon biais aujourd'hui ? »). ▸ Transparence visible : chaque conclusion affiche sa source et son niveau de confiance, jamais une affirmation nue. ▸ Cohérence institutionnelle : palette sobre (marine, or, gris), typographie lisible, aucun effet gadget. ▸ Accessibilité progressive : l'interface MVP doit rester utilisable sans formation, les fonctionnalités avancées se révèlent progressivement.

### Hiérarchie de l'information à l'écran

1. Biais directionnel du jour (le plus visible).

2. Niveau de confiance et justification synthétique.

3. Détail par bloc d'analyse (accessible en un clic).

4. Historique et performance (accessible en navigation secondaire).

# 33. Dashboard principal

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ FOX AI TRADING DESK [Macro][Technique] │ │ [Portefeuille][Perf.] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Biais du jour │ │ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ USD │ │ EUR │ │ JPY │ │ XAU │ ... │ │ │ Haussier│ │ Neutre │ │Baissier│ │ Haussier│ │ │ │ ●●●○○ │ │ ●●○○○ │ │ ●●●●○ │ │ ●●●○○ │ │ │ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Événements clés à venir │ Alertes récentes │ │ • FOMC – dans 3 jours │ • BoJ : hausse taux │ │ • NFP – dans 6 jours │ • CPI US > attendu │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

Les points (●) représentent le score de conviction (0 à 5) associé à chaque biais, offrant une lecture visuelle immédiate sans nécessiter d'ouvrir le détail de l'analyse.

# 34. Dashboard Macro

Le dashboard macro reprend la structure des neuf blocs du framework FOX MACRO ANALYSIS : politique monétaire, inflation, emploi, croissance, taux, sentiment, géopolitique, ainsi que deux blocs de synthèse (biais final et scénarios alternatifs).

| Bloc affiché | Contenu |
| --- | --- |
| Politique monétaire | Dernière décision, discours, anticipations de marché (probabilités de mouvement) |
| Inflation | Dernier CPI/PCE, tendance, écart vs cible de la banque centrale |
| Emploi | NFP, taux de chômage, salaires horaires moyens |
| Croissance | PIB, PMI manufacturier/services |
| Taux & obligataire | Courbe des taux, spread 2-10 ans, comparaison internationale |
| Géopolitique | Événements actifs et leur impact estimé sur la devise |
| Sentiment/positionnement | COT report, indices de volatilité |
| Biais final | Direction, score de conviction, horizon de validité |
| Scénarios alternatifs | Scénario secondaire et condition de bascule |

# 35. Dashboard Technique

Le dashboard technique, livré en phase 2, superpose sur un graphique multi-timeframe les éléments de structure détectés automatiquement par l'agent technique.

- Repérage des Breaks of Structure (BOS) et Changes of Character (CHoCH).

- Zones d'Order Blocks et de Fair Value Gaps mises en évidence.

- Zones de liquidité probable (au-dessus/au-dessous des points hauts/bas significatifs).

- Superposition du biais macro courant en filigrane, pour visualiser l'alignement ou la divergence entre fondamental et technique.

Prix │ ╭─╮ CHoCH Order Block │ ╭╯ ╰╮ ╭──╮ ┌──────┐ │ ╭╯ ╰╮ ╭╯ ╰╮ BOS ▲ │ │ │ ────╯ ╰──────╯ ╰────╯──────┤ FVG ├─────▶ │ └──────┘ Temps │ Biais macro courant : haussier (alignement avec BOS ▲)

# 36. Dashboard Portefeuille

| Indicateur affiché | Description |
| --- | --- |
| Exposition par devise | Somme des positions ouvertes pondérées par taille, par devise |
| Corrélation du portefeuille | Alerte si plusieurs positions sont fortement corrélées (même biais sous-jacent) |
| Risque total engagé | Pourcentage du capital exposé, comparé au seuil défini par l'utilisateur |
| Alignement biais/positions | Signale les positions ouvertes qui contredisent le biais macro actuel |

# 37. Dashboard Performance

Ce dashboard clôture la boucle d'amélioration continue en confrontant les biais émis, les trades pris et les résultats réels.

| Métrique | Calcul |
| --- | --- |
| Taux de réussite directionnel du biais | % de biais dont la direction s'est confirmée sur son horizon de validité |
| Brier score de calibration | Écart entre confiance annoncée et fréquence réelle de succès |
| Ratio gain/perte du journal | Moyenne des gains vs moyenne des pertes sur la période |
| Espérance par setup | Résultat moyen par type de configuration (macro seul, macro+technique, etc.) |

# 38. Architecture de l'Expert Advisor

┌────────────────┐ requêtes signées ┌───────────────────┐ │ FOX Backend │ ────────────────────▶│ Expert Advisor │ │ (Agent Risque │ │ (MT5, MQL5) │ │ + Fusion) │◀──────────────────── │ Exécution locale │ └────────────────┘ confirmations, état └───────────────────┘ │ ▼ Compte de trading réel ou de démonstration

L'EA reste volontairement un exécutant « fin » : toute la décision (direction, dimensionnement, conditions d'invalidation) est calculée côté backend FOX. L'EA ne fait qu'exécuter des ordres signés et vérifier localement les garde-fous de risque (marge disponible, taille maximale).

### Séquence d'une proposition de trade

1. L'agent Fusion Macro+Technique génère une proposition de trade avec niveau de confiance.

2. L'agent Risque calcule la taille de position compatible avec les paramètres de l'utilisateur.

3. La proposition est présentée à l'utilisateur pour validation (obligatoire en phase 3 initiale).

4. Une fois validée, la requête signée est transmise à l'EA.

5. L'EA exécute et confirme l'exécution ; le résultat est journalisé automatiquement.

# 39. Gestion du risque

RÈGLES DE RISQUE PAR DÉFAUT (MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR) ▸ Risque maximal par trade : 1% du capital. ▸ Risque maximal cumulé ouvert simultanément : 5% du capital. ▸ Pas plus de deux positions fortement corrélées ouvertes en même temps. ▸ Stop-loss obligatoire sur toute position ouverte via l'EA. ▸ Coupure automatique (kill-switch) si la perte journalière dépasse un seuil défini.

Ces règles sont appliquées à deux niveaux redondants : côté backend (avant l'envoi de toute proposition) et côté EA (vérification locale avant exécution), afin qu'une défaillance d'un seul composant ne puisse pas contourner la discipline de risque.

# 40. Journal de trading

Le journal de trading s'appuie directement sur les fondations déjà posées par l'application fox_trading_journal (Python/CustomTkinter, SQLite, import MT5, graphiques Plotly), migrées vers l'architecture PostgreSQL du desk complet.

| Champ | Origine |
| --- | --- |
| Instrument, sens, taille, SL/TP | Import automatique MT5 ou saisie manuelle |
| Biais macro au moment du trade | Lien automatique vers le biais actif à l'horodatage du trade |
| Setup technique associé (phase 2) | Détection automatique de la configuration (BOS, OB, FVG, etc.) |
| Résultat, R multiple, notes personnelles | Saisie utilisateur post-trade |
| Score de discipline | Calculé automatiquement (respect du plan, du risque défini, etc.) |

# 41. Système de scoring

Le score de conviction traduit en une valeur unique la force et la cohérence des signaux issus des différents agents, sur une échelle de 0 à 5.

| Score | Interprétation | Condition typique |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | Signal insuffisant / bruit | Agents en désaccord marqué |
| 2 | Biais faible | Majorité légère parmi les agents, sans confirmation croisée |
| 3 | Biais modéré | Accord entre plusieurs blocs macro majeurs |
| 4 | Biais fort | Accord large + alignement avec le positionnement institutionnel |
| 5 | Biais très fort | Accord quasi unanime + confirmation technique (phase 2) |

Le score n'est jamais une simple moyenne arithmétique : certains blocs (politique monétaire, géopolitique majeure) reçoivent une pondération supérieure, conformément à la hiérarchie déjà appliquée dans le framework FOX MACRO ANALYSIS.

# 42. Système probabiliste

Plutôt que d'annoncer un biais binaire (haussier/baissier), le système exprime toujours une distribution de probabilité sur un ensemble fini de scénarios, afin d'éviter le faux sentiment de certitude.

Exemple — USD, horizon 2 semaines : Scénario A (haussier, Fed plus restrictive) : 55% Scénario B (neutre, statu quo) : 30% Scénario C (baissier, signes de ralentissement): 15% Biais retenu = scénario de probabilité la plus élevée, affiché avec les deux autres comme alternatives surveillées.

Chaque scénario est associé à une ou plusieurs conditions de bascule explicites (« si le CPI dépasse X%, le scénario B devient dominant »), ce qui rend le système auditable et évite les révisions de biais non justifiées.

# 43. Intelligence décisionnelle

L'intelligence décisionnelle est la couche qui transforme les sorties probabilistes en recommandation actionnable, en tenant compte du profil de risque de l'utilisateur et de l'état du portefeuille.

1. Vérifier la cohérence du scénario macro dominant sur l'horizon considéré.

2. Vérifier l'alignement (ou la divergence documentée) avec la structure technique, si disponible.

3. Vérifier la compatibilité avec les règles de risque et l'exposition actuelle du portefeuille.

4. Générer une recommandation avec niveau de confiance et justification synthétique.

5. Journaliser la recommandation, qu'elle soit suivie ou non, pour l'évaluation ultérieure.

# 44. Moteur de scénarios

Le moteur de scénarios est le composant central qui maintient, pour chaque devise ou actif suivi, un état courant mis à jour en continu à partir des sorties des agents.

┌─────────────────────────────┐ Nouvel événement│ État courant du scénario │ macro ────────▶│ (par devise/actif) │ │ - Biais dominant │ │ - Distribution des scénarios │ │ - Score de conviction │ │ - Conditions de bascule │ │ - Horodatage de validité │ └───────────┬─────────────────┘ │ Publication ▼ Dashboard + Journal + Alertes

Ce moteur constitue l'actif logiciel le plus stratégique du projet : c'est lui qui capitalise, version après version, toute l'expérience méthodologique accumulée dans le framework FOX MACRO ANALYSIS.

# PARTIE IV — DÉVELOPPEMENT, ORGANISATION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Cette dernière partie couvre la mise en œuvre opérationnelle du projet : plan de développement, organisation du code, budget, plan d'affaires complet, stratégie de lancement, indicateurs de pilotage et trajectoire d'expansion sur trois ans.

# 45. Plan de développement

| Étape | Durée indicative | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Spécification détaillée du MVP | 2-3 semaines | Cahier des charges validé, schéma BDD v1 |
| Développement des agents macro (USD/EUR/JPY) | 6-8 semaines | Trois agents fonctionnels avec sorties structurées |
| Développement du moteur de scénarios v1 | 3-4 semaines | Biais quotidien calculé et journalisé automatiquement |
| Développement du dashboard macro basique | 3-4 semaines | Interface consultable en lecture seule |
| Tests et calibration initiale | 2-3 semaines | Historique de quatre semaines de biais documentés |
| Extension V1 (devises + import MT5 + PDF) | 8-10 semaines | Version 1 publique |

Le plan privilégie systématiquement l'obtention rapide d'un historique de performance réel plutôt que l'ajout prématuré de fonctionnalités, conformément aux critères de sortie du MVP définis en Partie III.

# 46. Organisation Git

main ─────●────────●─────────●───────▶ (production, protégée) \ \ \ develop ────────●────────●─────────●──────▶ (intégration continue) \ \ feature/agent-usd ────●────────┘ feature/dashboard-macro ────●────┘

- Convention de branches : main (production), develop (intégration), feature/*, fix/*, release/*.

- Convention de commits : préfixes type feat:, fix:, docs:, refactor:, test: (style Conventional Commits).

- Revue systématique avant fusion sur develop, même en solo, via une checklist de relecture personnelle.

- Tags sémantiques (vX.Y.Z) à chaque mise en production, alignés sur les versions du cahier des charges (MVP, V1, Pro, Institutionnelle).

# 47. Structure du code

fox-ai-trading-desk/ ├── backend/ │ ├── agents/ │ │ ├── macro/ (agent_usd.py, agent_eur.py, ...) │ │ ├── technique/ (phase 2) │ │ └── risque/ (phase 3) │ ├── orchestrator/ │ ├── api/ (routes FastAPI) │ ├── models/ (schémas Pydantic + ORM) │ ├── db/ (migrations, requêtes) │ └── rag/ (indexation, recherche vectorielle) ├── frontend/ │ ├── dashboards/ │ └── components/ ├── ea/ (Expert Advisor MQL5, phase 3) ├── docs/ (ce Project Book et ses annexes) ├── scripts/ (déploiement, sauvegardes) └── tests/

Cette arborescence reprend et généralise l'organisation déjà utilisée pour fox_trading_journal (architecture MVC), en l'étendant à un contexte multi-agents.

# 48. Technologies recommandées

| Domaine | Technologie | Statut |
| --- | --- | --- |
| Backend / agents | Python, FastAPI | Maîtrisé |
| Base de données | PostgreSQL, pgvector | À approfondir (venant de MySQL/SQLite) |
| Cache / file de messages | Redis | À découvrir |
| Frontend web | HTML/CSS/JS ou framework léger | Maîtrisé (PHP/HTML/CSS/JS) |
| Journal desktop existant | Python, CustomTkinter, SQLite, Plotly | Déjà maîtrisé (fox_trading_journal) |
| Expert Advisor | MQL5 (MetaTrader 5) | À développer en phase 3 |
| Infrastructure | Linux (Ubuntu), Nginx, Git | Maîtrisé |
| Automatisation Notion | API Notion / MCP | Déjà en usage actif |
| Analyse institutionnelle | OpenBB Platform v4 (Python) | Déjà en usage (dashboard institutionnel) |

# 49. Budget estimatif

| Poste | MVP (mensuel) | Version 1 (mensuel) | Version Pro (mensuel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement VPS/Cloud | 10-20 $ | 30-60 $ | 150-400 $ |
| Coûts d'inférence IA (API LLM) | 20-50 $ | 80-150 $ | 300-800 $ |
| Données premium | 0 $ | 0-50 $ | 200-600 $ |
| Nom de domaine / certificats | ~1 $ | ~1 $ | ~1 $ |
| Outils divers (email transactionnel, monitoring) | 0-10 $ | 10-20 $ | 30-60 $ |
| Total indicatif | ≈ 30-80 $/mois | ≈ 120-280 $/mois | ≈ 680-1 860 $/mois |

Le budget MVP est délibérément contenu pour rester finançable sur fonds propres ou avec un appui ponctuel du réseau de contacts existant, sans dépendre d'une levée de fonds précoce.

# 50. Business Plan

### Synthèse

Le plan d'affaires repose sur une monétisation progressive par abonnement (freemium → Pro → Institutionnel), adossée à la marque FOX INGENIOUS et à la crédibilité méthodologique déjà construite via le framework FOX MACRO ANALYSIS.

| Palier | Prix indicatif mensuel | Cible |
| --- | --- | --- |
| Gratuit (MVP/V1 limité) | 0 $ | Acquisition, preuve de valeur |
| Pro | 20-40 $ | Traders sérieux, semi-professionnels |
| Institutionnel | Sur devis (à partir de quelques centaines de $/mois) | Petits fonds, gérants, brokers partenaires |

### Hypothèses de conversion (indicatives, à valider empiriquement)

- Taux de conversion gratuit → Pro : hypothèse basse de 2 à 5% d'une base active engagée.

- Rétention mensuelle Pro cible : supérieure à 85% après les six premiers mois d'usage.

# 51. Stratégie de lancement

1. Lancement fermé auprès d'un cercle restreint (contacts de confiance, communauté trading existante) pour valider le MVP.

2. Publication de récaps macro publics (extraits) sur le portfolio FOX INGENIOUS pour démontrer la méthodologie sans dévoiler l'outil complet.

3. Ouverture progressive d'un accès gratuit limité (liste d'attente) pour construire une base d'utilisateurs qualifiés avant la V1.

4. Lancement public de la Version 1 avec campagne de contenu éducatif (explication du framework FOX MACRO ANALYSIS).

5. Ouverture de l'offre Pro une fois un historique de performance d'au moins trois mois publié.

# 52. Plan marketing

| Levier | Description | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Contenu éducatif (récaps macro) | Publication régulière de récaps hebdomadaires/mensuels type FOX MACRO ANALYSIS | Continu dès aujourd'hui |
| Preuve par la transparence | Publication de l'historique de performance des biais, y compris les échecs | Dès la V1 |
| Communauté | Espace d'échange (Discord/Telegram) autour de la méthodologie FOX | Dès le MVP |
| Réseau de contacts existant | Mobilisation des contacts canadiens et du réseau entrepreneurial pour la visibilité initiale | Continu |
| Partenariats brokers | Intégrations privilégiées avec brokers compatibles MT5 | Version Pro et au-delà |

# 53. Plan de monétisation

- Abonnement récurrent par palier (Gratuit / Pro / Institutionnel), revenu principal à moyen terme.

- Services de personnalisation ponctuels (mise en place pour un gérant, intégration spécifique) en phase de démarrage.

- Contenu éducatif premium (formation à la méthodologie FOX MACRO ANALYSIS) comme revenu complémentaire à faible coût marginal.

- À long terme, exploration d'un modèle de partage de performance pour la Version Institutionnelle, sous réserve de conformité réglementaire selon les juridictions.

# 54. KPIs

| Catégorie | Indicateur | Fréquence de suivi |
| --- | --- | --- |
| Produit | Taux de réussite directionnel des biais macro | Hebdomadaire |
| Produit | Brier score de calibration probabiliste | Mensuel |
| Utilisateurs | Utilisateurs actifs (hebdomadaires/mensuels) | Hebdomadaire |
| Utilisateurs | Taux de conversion gratuit → Pro | Mensuel |
| Utilisateurs | Rétention à 3 mois / 6 mois | Mensuel |
| Technique | Latence moyenne de mise à jour d'un biais | Continu |
| Technique | Disponibilité du service (uptime) | Continu |
| Financier | Revenu récurrent mensuel (MRR) | Mensuel |
| Financier | Coût d'acquisition vs valeur vie client | Trimestriel |

# 55. Analyse des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Biais macro mal calibré / trop de faux signaux | Moyenne | Élevé | Phase MVP longue avant monétisation, Brier score suivi rigoureusement |
| Dépendance à une seule personne (fondateur) | Élevée en phase précoce | Élevé | Documentation systématique (dont ce Project Book), automatisation maximale |
| Évolution réglementaire sur les conseils automatisés | Moyenne | Élevé | Validation humaine obligatoire, positionnement en outil d'aide à la décision |
| Rupture d'une source de données gratuite | Moyenne | Moyen | Pattern adaptateur, sources multiples redondantes |
| Coûts d'inférence IA en hausse | Moyenne | Moyen | Usage de modèles légers pour les tâches non critiques, monitoring des coûts |
| Concurrence d'un acteur mieux capitalisé | Moyenne | Moyen | Différenciation par transparence et spécialisation macro/méthodologie |

# 56. SWOT

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| Méthodologie FOX MACRO ANALYSIS déjà éprouvée ; compétences techniques larges (full-stack, Python, Linux) ; expérience préalable sur journal de trading et dashboard institutionnel | Équipe actuellement réduite à un fondateur ; capital de départ limité ; marque encore peu connue au-delà d'un cercle restreint |

| Opportunités | Menaces |
| --- | --- |
| Baisse du coût de l'IA générative ; multiplication des données macro ouvertes ; frustration des traders face aux outils fragmentés ; réseau de soutien canadien | Réglementation sur le conseil automatisé ; concurrence de grands éditeurs ; dépendance aux fournisseurs de données et d'API IA |

# 57. Prévisions financières

Les prévisions ci-dessous sont indicatives et volontairement prudentes ; elles seront révisées trimestriellement à mesure que des données réelles de conversion et de rétention seront disponibles.

| Horizon | Utilisateurs actifs (estimation) | Utilisateurs payants (estimation) | MRR indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin MVP (T4 2026) | 50-150 | 0 | 0 $ |
| Fin V1 (T2 2027) | 300-800 | 10-30 | 300-1 200 $ |
| Fin Version Pro (T1 2028) | 1 000-3 000 | 80-250 | 2 000-10 000 $ |
| 3 ans (T2 2029) | 3 000-8 000 | 250-700 | 6 000-25 000 $ |

# 58. Stratégie d'expansion

1. Consolidation du cœur macro (Forex majeur + Or) avant toute extension d'actifs.

2. Extension progressive aux indices boursiers majeurs une fois la méthodologie technique (phase 2) stabilisée.

3. Exploration de partenariats B2B avec de petits brokers ou gérants souhaitant une couche d'intelligence macro en marque blanche.

4. Évaluation, à moyen terme, d'une extension aux actifs numériques (crypto) sur le même socle multi-agents, si la demande utilisateur le justifie.

5. Internationalisation du contenu (anglais en parallèle du français) pour élargir l'audience au-delà du marché francophone.

# 59. Planning de recrutement

| Phase | Profil à recruter (ou collaborer) | Justification |
| --- | --- | --- |
| Version 1 | Aucun recrutement — développement solo | Coûts maîtrisés, produit encore en validation |
| Version Pro | Développeur backend/IA à temps partiel ou freelance | Accélérer la phase 2 (analyse technique) sans tout porter seul |
| Version Institutionnelle | Quant/analyste macro junior + support communauté | Fiabiliser la méthodologie et le support utilisateurs à l'échelle |
| Après 3 ans | Responsable produit, ingénieur infrastructure | Structurer la croissance et la fiabilité à long terme |

# 60. Conclusion

Ce Project Book v1.0 fixe un cap clair pour les trois prochaines années : construire, par étapes disciplinées, un véritable AI Trading Desk, en commençant par une intelligence macroéconomique rigoureuse avant d'y ajouter la lecture technique puis l'exécution assistée. Chaque phase est conditionnée à des critères de sortie mesurables, afin d'éviter la tentation d'accumuler des fonctionnalités sans preuve de valeur.

La force du projet réside dans la continuité avec le travail méthodologique déjà accompli — le framework FOX MACRO ANALYSIS, le journal de trading fox_trading_journal, le dashboard institutionnel OpenBB — qui constitue un socle de connaissance et de code réutilisable rare pour un projet à ce stade. Le présent document doit être révisé et mis à jour à chaque changement de phase majeur, afin de rester le document de référence vivant qu'il ambitionne d'être.

PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES ▸ Valider le périmètre exact du MVP (chapitre 28) et geler son cahier des charges. ▸ Mettre en place le schéma de base de données v1 (chapitre 17). ▸ Développer le premier agent macro (USD) comme preuve de concept de l'architecture multi-agents. ▸ Planifier un point de revue de ce Project Book dans 90 jours.

# ANNEXES

Les annexes réunissent les outils de référence rapide — glossaire, checklists opérationnelles, gabarits de récap — destinés à un usage quotidien pendant l'exécution du projet, ainsi que le contrôle documentaire de ce Project Book.

# Annexe A — Glossaire du framework FOX MACRO ANALYSIS

Ce glossaire reprend et documente les neuf blocs structurants utilisés par le framework FOX MACRO ANALYSIS pour construire un biais directionnel par devise ou par actif.

| Bloc | Question centrale | Exemple d'indicateur |
| --- | --- | --- |
| 1. Politique monétaire | La banque centrale est-elle restrictive, neutre ou accommodante ? | Taux directeur, discours des gouverneurs, minutes de réunion |
| 2. Inflation | L'inflation s'éloigne-t-elle ou se rapproche-t-elle de la cible ? | CPI, PCE, inflation sous-jacente |
| 3. Emploi | Le marché du travail est-il tendu ou en relâchement ? | NFP, taux de chômage, salaires horaires |
| 4. Croissance | L'économie accélère-t-elle ou ralentit-elle ? | PIB, PMI manufacturier/services, ventes au détail |
| 5. Taux & obligataire | Comment le marché obligataire price-t-il l'avenir ? | Courbe des taux, spread 2-10 ans |
| 6. Sentiment / positionnement | Le marché est-il positionné dans un sens qui limite ou amplifie un mouvement ? | COT report, indices de volatilité |
| 7. Géopolitique | Existe-t-il un choc exogène susceptible de dominer le fondamental pur ? | Conflits, sanctions, élections, accords commerciaux |
| 8. Biais final | Quelle est la synthèse directionnelle, avec quel niveau de confiance ? | Score de conviction 0-5 |
| 9. Scénarios alternatifs | Que surveiller pour invalider ou renforcer le biais ? | Conditions de bascule explicites |

### Termes techniques (phase 2 — analyse technique)

| Terme | Définition courte |
| --- | --- |
| BOS (Break of Structure) | Rupture d'un point haut ou bas significatif confirmant la tendance en cours |
| CHoCH (Change of Character) | Premier signal de changement potentiel de tendance |
| Order Block | Zone de prix où une impulsion institutionnelle significative a pris origine |
| Fair Value Gap (FVG) | Déséquilibre de prix laissé par un mouvement rapide, souvent revisité |
| Liquidité | Zone où se concentrent probablement des ordres stop, susceptible d'être « chassée » |

# Annexe B — Checklists opérationnelles

### Checklist — Récap macro quotidien

- ☐ Vérifier les publications macro des dernières 24h par devise suivie

- ☐ Mettre à jour le bloc politique monétaire si un discours ou une décision est survenu

- ☐ Recalculer le score de conviction si un bloc majeur a changé

- ☐ Vérifier la cohérence du biais avec le scénario de la veille (documenter tout changement)

- ☐ Publier le récap sur le dashboard et archiver dans la base RAG

### Checklist — Lancement d'une nouvelle version (MVP → V1 → Pro → Institutionnelle)

- ☐ Critères de sortie de la version précédente validés et documentés

- ☐ Cahier des charges de la nouvelle version relu et figé

- ☐ Schéma de base de données migré et testé sur environnement de test

- ☐ Plan de sauvegarde et de restauration vérifié

- ☐ Historique de performance des versions précédentes conservé et accessible

- ☐ Communication de lancement préparée (contenu, communauté)

### Checklist — Avant toute mise en production touchant l'Expert Advisor (phase 3)

- ☐ Tests exhaustifs sur compte de démonstration pendant au moins quatre semaines

- ☐ Vérification indépendante des règles de risque côté backend ET côté EA

- ☐ Kill-switch testé manuellement

- ☐ Validation humaine obligatoire activée par défaut

- ☐ Journal d'audit vérifié comme complet et lisible

### Checklist — Revue trimestrielle du Project Book

- ☐ Roadmap 3 ans toujours alignée avec l'avancement réel

- ☐ KPIs revus et commentés

- ☐ Risques réévalués (nouveaux risques identifiés ? risques obsolètes retirés ?)

- ☐ Budget comparé aux dépenses réelles

- ☐ Décision : le document nécessite-t-il une nouvelle version majeure ?

# Annexe C — Gabarit de récap hebdomadaire

Ce gabarit reprend la structure utilisée dans la base Notion « Récaps Fondamentaux FOX » et sert de modèle standard pour toute publication hebdomadaire ou mensuelle.

GABARIT — RÉCAP HEBDOMADAIRE [DEVISE / ACTIF] ▸ Période couverte : [date début] – [date fin] ▸ Biais dominant : [Haussier / Neutre / Baissier] — Score de conviction : [0-5] ▸ Faits marquants de la semaine (3-5 puces maximum) ▸ Analyse par bloc (politique monétaire, inflation, emploi, croissance, taux, sentiment, géopolitique) ▸ Scénario alternatif et condition de bascule ▸ Événements à surveiller la semaine prochaine ▸ Changement par rapport à la semaine précédente (le cas échéant, avec justification)

La discipline de rédaction impose qu'aucun champ ne soit laissé vide : l'absence de changement doit être explicitement mentionnée (« aucun changement de biais cette semaine »), pour distinguer une omission d'une stabilité réelle du scénario.

# Annexe D — Gouvernance documentaire et contrôle des versions

| Version | Date | Nature de la modification |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 juillet 2026 | Création initiale du Project Book complet (60 chapitres + annexes) |

### Règles de mise à jour du document

1. Toute modification substantielle d'un chapitre incrémente la version mineure (ex. 1.0 → 1.1).

2. Un changement de phase majeur (passage MVP → V1, ou V1 → Pro) déclenche une revue complète et une incrémentation de version majeure (ex. 1.x → 2.0).

3. L'historique des versions précédentes est conservé pour permettre l'audit de l'évolution des décisions stratégiques.

4. Ce document doit être revu au minimum une fois par trimestre, conformément à la checklist de l'Annexe B.

# Annexe E — Dictionnaire de données (extrait)

Cet extrait du dictionnaire de données détaille les champs principaux des tables les plus critiques du système, à titre de référence pour l'implémentation du schéma décrit au chapitre 17.

### Table : biais_devise

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / clé primaire | Identifiant unique du biais |
| devise | VARCHAR(10) | Code de la devise ou de l'actif (ex. USD, XAU) |
| direction | ENUM (haussier, neutre, baissier) | Direction du biais dominant |
| score_conviction | SMALLINT (0-5) | Score calculé par l'agent Fusion Macro |
| scenario_id_ref | UUID / clé étrangère | Référence au scénario détaillé associé |
| valide_du | TIMESTAMP | Début de validité du biais |
| valide_au | TIMESTAMP (nullable) | Fin de validité, nul si toujours actif |
| source_agents | JSONB | Liste des agents et de leur contribution au score |

### Table : evenements_macro

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / clé primaire | Identifiant unique de l'événement |
| categorie | VARCHAR(50) | Ex. inflation, emploi, banque_centrale, geopolitique |
| devise | VARCHAR(10) | Devise ou zone économique concernée |
| impact | ENUM (faible, moyen, eleve) | Impact estimé sur le marché |
| valeur | NUMERIC (nullable) | Valeur publiée, si applicable |
| valeur_attendue | NUMERIC (nullable) | Valeur anticipée par le marché (consensus) |
| source | TEXT | Référence de la source (URL ou nom de l'organisme) |
| publie_le | TIMESTAMP | Horodatage de publication |

### Table : trades

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / clé primaire | Identifiant unique du trade |
| utilisateur_id | UUID / clé étrangère | Utilisateur propriétaire du trade |
| instrument | VARCHAR(20) | Paire ou actif tradé |
| sens | ENUM (achat, vente) | Sens de la position |
| taille | NUMERIC | Taille de la position (lots) |
| sl / tp | NUMERIC | Niveaux de stop-loss et take-profit |
| biais_id_ref | UUID / clé étrangère (nullable) | Biais macro actif au moment de l'ouverture |
| resultat | NUMERIC (nullable) | Résultat en devise de compte, une fois clôturé |
| score_discipline | SMALLINT (0-5, nullable) | Respect du plan de trading, calculé a posteriori |

# Annexe F — Registre des risques détaillé

Ce registre étend l'analyse des risques du chapitre 55 avec un suivi de statut destiné à une revue trimestrielle continue (voir checklist de l'Annexe B).

| ID | Risque | Propriétaire | Statut | Prochaine action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Biais macro mal calibré | Fondateur | Surveillé | Suivre le Brier score mensuel |
| R-02 | Dépendance à une seule personne | Fondateur | Actif | Documenter chaque module au fil du développement |
| R-03 | Évolution réglementaire | Fondateur | Surveillé | Veille juridique trimestrielle |
| R-04 | Rupture d'une source de données gratuite | Fondateur | Surveillé | Tester un fournisseur alternatif par source critique |
| R-05 | Coûts d'inférence IA en hausse | Fondateur | Surveillé | Revue mensuelle des coûts par agent |
| R-06 | Concurrence mieux capitalisée | Fondateur | Surveillé | Renforcer la différenciation méthodologique |
| R-07 | Sécurité de l'exécution automatisée (phase 3) | Fondateur | Non actif (phase future) | Réévaluer avant chaque jalon de la phase 3 |